Собрано средств самообложения в 2017 году – 3 309 665руб.,

 поступило софинансирование из республиканского бюджета – с 20.07.17 по 02.11.17 в сумме 5 399 277,69)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Мероприятия за счет самообложения 2015- 2016г.г., которые выполнены в 2017 году** | сумма |
| 1 | Монтаж уличных светильников освещения на существующие, установление опор освещения по ул. Ленина | 336715,00 |
| 2 | Щебенение автостоянки по улице Вахитова | 258073,00 |
| 3 | Разработка проектной документации на реконструкцию наружного освещения улиц города | 140265,53 |
| 4 | Инженерно-геодезические изыскания на электроосвещение улиц | 70591,16 |
| 5 | Ремонт щебеночной автостоянки по ул. Ленина около гостиницы | 248109,00 |
| 6 | Устройство брусчатки, входной группы в доме №18 по ул.Вахитова | 407813,00 |
| 7 | Монтаж камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей | 920000,00 |
| 8 | Закупка светодиодных светильников уличного освещения (200шт- светильники; 100 шт – крепления) | 402739,22 |
|  | **Мероприятия за счет самообложения 2017 г.** |  |
| 1. | Замена оконных проемов входных групп в дома по улицам Тинчурина, 15, 20, Заводская,14, Нур Баяна 34,42, Ак.Королева,3, 5, Пугачева, 12, 14 | 490858,25 |
| 2 | Устройство переходов для наружного освещения улицы Ленина | 935470 |
| 3 |  Кашпо для размещения на столбах и ограждениях -70 шт по ул. Ленина | 340000,00 |
| 4 |  Деревья –саженцы(липа 350х1398,31, ель 14х1069,79)Ул. Ворошилова, Ленина, Рабочий переулок, Гафиятуллина, Королева, Нур Баяна | 594532,00 |
| 5 | Разработка проектной документации на реконструкцию наружного освещения улицы Октябрьская, Магистральная, Гагарина, Набережная, Пугачева | 737935,00 |
| 6 | Разборка и планировка мест разборки тесовых хозсараев и гаражей около МКД | 799672,00 |
| 7 | Установка забора на территории дома 20 по ул. Ворошилова | 417755,00 |
| 8 | Устройство контейнерных площадок (10 шт) по ул. Ворошилова,17, Заводская,14, Тинчурина, 18, Вахитова, 18, Н.Баяна,36,38, Маяковского 22, - завершены) ( Ленина, 155, Почтовая, 4, Раб.пер возле рус.кладбища – не выполнены) | 853178,00 |
| 9 | Устройство покрытия тротуаров из брусчатки по ул. Ленина и Ворошилова | 3680403,00 |
| 10 | Устройство теннисного корта | 1459913,00 |
| 11 | Устройство автомобильного съезда с улицы Магистральная по ул. К.Насыри | 153935,00 |
| 12 | Устройство ящиков управления освещением по ул. Ленина и Ворошилова | 204561,00 |
| 13 | Закупка светодиодных светильников уличного освещения в комплекте с креплениями на ж/б опору | 199705,84 |
| 14 | Приобретение табличек с наименованиями улиц -517шт | 44545,34 |
| 15 | Установка забора на территории дома 14 по ул. Ворошилова | 214383,00 |
| 16 | Реконструкция наружного освещения улиц Магистральная, Гагарина, Набережная, Пугачева | 3878964,00 |