| ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 05.03.2011 | КАРАР № 18 |
| --- | --- |

О  мероприятиях по защите населения  и территории Кукморского муниципального района в период весеннего половодья  2011 года

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, хозяйственных и жилых объектов,  гидротехнических сооружений,  дорог и мостов в период весеннего половодья 2011 года  и во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.03.2011 № 167 «О  мероприятиях по защите населения  и территории Республики Татарстан в период весеннего половодья  2011 года»  постановляю:

1.  Утвердить:

состав районной противопаводковой комиссии согласно приложению № 1.

План мероприятий по защите населения и территорий Кукморского муниципального района в период весеннего половодья 2011 года (далее – План) согласно приложению № 2.

2. Рекомендовать:

2.1. Комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Кукморского муниципального района всех уровней:

обеспечить организацию противопаводковых мероприятий на территории Кукморского  муниципального района согласно оперативному плану «Половодье»;

обеспечить контроль за проведением мероприятий по защите населения и территорий от  негативных последствий весеннего половодья;

осуществлять руководство работами по ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2004 № 480 «О территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан» и Постановлением Руководителя Исполнительного комитета  Кукморского муниципального района от 23.02.2006 № 50 «О звене территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кукморского муниципального района Республики Татарстан»;

до 29 марта 2011 года представить в Исполнительный комитет Кукморского муниципального района сведения о реализации Плана и до 25 мая 2011 года – о результатах прохождения половодья.

2.2. Руководителям исполнительных комитетов поселений района,  учреждений, предприятий и организаций на территории района, независимо от форм собственности:

- принять своевременные меры по подготовке к пропуску паводка на прудах и обеспечить их сохранность, установить постоянный контроль за  зонами, где предполагается высокий уровень половодья;

- обеспечить  своевременную  вывоз материальных ценностей из предполагаемых зон затопления, а также подготовить необходимые запасы материальных ресурсов для осуществления неотложных работ во время паводка;

- на период высокого половодья установить дежурство ответственных работников;

- разработать мероприятия по подготовке к паводку и  организовать постоянный контроль  за их выполнением,  обратив особое внимание на проведение неотложных мер, предупреждающих затопление зданий и сооружений, складских и других помещений, порчу материальных ценностей, а также автомобильных дорог и мостов.

2.3. Кукморскому районному узлу электрических сетей Арского ЗУЭС филиала ОАО «Таттелеком» (Камалов Р.Х.) обеспечить на период половодья оперативную телефонную связь для передачи информации и оповещения населения;

2.4. Торговым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, обслуживающим сельские поселения района, заблаговременно обеспечить продовольствием и товарами первой необходимости труднодоступные сельские населенные пункты района;

2.5. Лубянскому сельскому исполнительному комитету (Диев В.А.) обеспечить завоз в с. Лубяны двухмесячного запаса продуктов питания, товаров первой необходимости, горюче-смазочных материалов, лекарственных препаратов для устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения.

3. Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения  «Кукморская центральная районная больница» (Халиев Р.Б.) подготовить медицинские учреждения и иные объекты, находящиеся в его подведомственности, для срочной медицинской помощи гражданам, пострадавшим от весеннего половодья.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель

Исполнительного комитета                   	                    Ф.З. Мустафин

## Приложение  №1

## к  постановлению  Руководителя

## Исполнительного комитета

## Кукморского муниципального района

#### Республики Татарстан

от  05.03. 2011  № 18

Состав

районной противопаводковой комиссии

на 2011 год

| Мустафин Ф.З. | - председатель комиссии, Руководитель Исполнительного комитета Кукморского муниципального района; |
| --- | --- |
| Шамсутдинов Р.Г. | - заместитель председателя комиссии, заместитель Руководителя Исполнительного комитета Кукморского муниципального района |
| Рахматуллин М.М. | - заместитель председателя комиссии, начальник Управления Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан по Кукморскому муниципальному району (по согласованию) |

Члены комиссии:

| Вильданов И.М. | - начальник Кукморского участка Сабинского филиала ОАО ПРСО “Татавтодор” (по согласованию) |
| --- | --- |
| Бурганов М.Ю. | - начальник районной эксплуатационной газовой службы ЭПУ «Центргаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» (по согласованию) |
| Валеев Р.М. | - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в Кукморском районе (по согласованию) |
| Газизов Ф.Ш. | - руководитель Кукморского поселкового Исполнительного комитета (по согласованию) |
| Губайдуллин М.З. | - директор Лубянского лесхоз-техникума (по согласованию) |
| Диев В.А. | - глава Лубянского сельского поселения (по согласованию) |
| Зинатуллин Р.Н. | - начальник Отдела внутренних дел по Кукморскому муниципальному району (по согласованию) |
| Камалов Р.Х. | - начальник Кукморского районного узла электрических сетей Арского ЗУЭС филиала ОАО «Таттелеком» (по согласованию); |

| Мансуров Р.М. | начальник Управления образования Исполнительного комитета Кукморского муниципального района; |
| --- | --- |
| Сабирзянов Р.Р. | государственный инспектор Приволжского территориального отдела Управления по технологическому и экологическому надзору федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию) |
| Халиуллин Р.Ш. | - директор ООО «Кукморская ПМК-25» (по согласованию) |

Управляющий делами

Исполнительного комитета                                          А.Р. Вагапова

## Приложение  №2

## к  постановлению  Руководителя

## Исполнительного комитета

## Кукморского муниципального района

от  05.03. 2011  № 18

План

мероприятий по защите населения и территории Кукморского муниципального района

в период весеннего половодья 2011 года

| № п.п. | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
|  | Составление графика проверки выполнения мероприятий по подготовке поселений Кукморского муниципального района к весеннему половодью 2011 года | рабочая группа Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кукморского муниципального района (далее – КЧС И ПБ района), Управление Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан по Кукморскому муниципальному району (далее - Управление МЧС РТ района) | до 05.03.2011 |
|  | Регулярное рассмотрение вопросов, требующих принятия экстренных мер для уменьшения и ликвидации последствий весеннего половодья | рабочая группа КЧС И ПБ района, Управление МЧС РТ района | в период половодья |
|  | Оказание организационно-методической помощи поселениям Кукморского муниципального района в подготовке и проведении предупредительных и противопаводковых мероприятий | рабочая группа КЧС И ПБ района, Управление МЧС РТ района | до начала и в период половодья |
|  | Организация выездов членов рабочей группы КЧС И ПБ района, сотрудников Управления МЧС РТ района в населенные пункты района, попадающие в зону возможного затопления, в целях оказания методической и практической помощи по вопросам подготовки и проведения противопаводковых мероприятий | рабочая группа КЧС И ПБ района, Управление МЧС РТ района | до 20.03.2011 |
|  | Предоставление КЧС И ПБ района характеристик ожидаемого половодья, прогноза максимальных уровней воды на реках района | Управление МЧС РТ района | 17.03.– 01.06.2011 |
|  | Организация функционирования временной наблюдательной сети (гидрологических постов) для контроля за уровнем воды на водных объектах, особенно в прогнозируемых зонах подтопления, состоянием потенциально опасных и аварийных гидротехнических сооружений | КЧС И ПБ района, Управление МЧС РТ района | в период половодья |
|  | Представление в КЧС и ПБ района информации о ходе подготовки к паводковому периоду, составе противопаводковых комиссий с указанием контактных телефонов, приказов по планированию противопаводковых мероприятий | поселения, организации района | до 15.03.2011 |
|  | Проведение заседаний КЧС и ПБ района по вопросу готовности к паводку 2011 года. Оценка проведенных противопаводковых мероприятий с учетом результатов прохождения половодья предыдущих лет | рабочая группа КЧС И ПБ района, Управление МЧС РТ района | до 20.03.2011 |
|  | Уточнение планов частичной эвакуации (отселения) населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного затопления паводковыми водами | рабочая группа КЧС И ПБ района, Управление МЧС РТ района | до 20.03.2011 |
|  | Проведение тренировок действий КЧС и ПБ района, оперативных групп по защите населения и территорий в период половодья | председатель КЧС И ПБ района | до 30.03.2011 |
|  | Проверка работоспособности систем оповещения населения и КЧС И ПБ района | КЧС И ПБ района | до 15.03.2011 |
|  | Организация радиосвязи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления, проведение расчета сил и средств связи | КЧС И ПБ района, Кукморский РУЭС | до 15.03.2011 |
|  | Организация контроля за качеством поверхностных вод в местах накопления жидких отходов, хранения ядохимикатов и очистных сооружений | Инспектор Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (по согласованию) | в период половодья |
|  | Формирование и обеспечение готовности групп оперативного реагирования Управление МЧС РТ района | Управление МЧС РТ района | до 15.03.2011 |
|  | Обеспечение безопасности при транспортировке взрывчатых веществ и средств взрывания для проведения взрывных работ по ликвидации заторов льда на водных объектах Республики Татарстан в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации | ОВД Кукморского района | в период половодья |
|  | Доведение до населения правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем | рабочая группа КЧС И ПБ района, Управление МЧС РТ района | до начала и в период половодья |
|  | Корректировка оперативного плана по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями на территории района в весенний период (плана «Паводок»), организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых для его выполнения | рабочая группа КЧС И ПБ района, Управление МЧС РТ района, службы и организации района | до 15.03.2011 |
|  | Осуществление сбора и обработки информации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, а также обмен этой информацией с организациями | Управление МЧС РТ района | до начала и в период половодья |
| Практические мероприятия |
|  | Проведение расчетов риска возможного затопления населенных пунктов, расположенных на территории Кукморского муниципального района при гидродинамических авариях. Разработка сценариев развития чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных прудах | Управление МЧС РТ района | до начала и в период половодья |
|  | Организация проведения взрывных работ на участках малых рек по ликвидации ледовых заторов | Управление МЧС РТ района, МЧС Республики Татарстан | в период половодья |
|  | Организация проведения работ по подготовке гидротехнических сооружений (объектов инженерной защиты, прудов, плотин, дамб) к пропуску максимальных объемов талых вод | собственники гидротехнических сооружений, эксплуатирующие организации | до 10.03.2011 |
|  | Предупреждение возникновения заторов и зажоров льда, организация дробления льда, пропуск ледовых образований через водосбросные отверстия по всему фронту гидротехнических сооружений | собственники гидротехнических сооружений, эксплуатирующие организации, КЧС и ПБ района | в период половодья |
|  | В случае прогноза интенсивных паводков в особо опасных местах усиление надзора за сооружениями инженерной защиты, организация круглосуточного дежурства и надежной системы оповещения и связи | собственники гидротехнических сооружений, эксплуатирующие организации, КЧС и ПБ района | до начала и в период половодья |
|  | Повторное обследование мелиоративных систем и сооружений в целях своевременного обнаружения и устранения допущенных в процессе ремонта недоделок и неблагоприятных последствий зимнего периода | собственники гидротехнических сооружений, эксплуатирующие организации, КЧС и ПБ района | до 25.03.2011 |
|  | Проведение проверок наличия на территории района гидротехнических сооружений, представляющих угрозу для населения и территории, безопасная эксплуатация которых не может быть обеспечена | собственники гидротехнических сооружений, эксплуатирующие организации, КЧС и ПБ района | до 20.03.2011 |
|  | Определение перечня гидротехнических сооружений, подлежащих ремонту и реконструкции в 2011 году | КЧС и ПБ района совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, заинтересованные министерства и ведомства Республики Татарстан | до 01.05.2011 |
|  | Проведение комиссионного обследования гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии. Подготовка актов проверок и предписаний соответствующим руководителям по устранению выявленных недостатков | КЧС и ПБ района, Приволжское управление Ростехнадзора (по согласованию) | до начала и в период половодья |
|  | Проведение организационных и инженерно-технических мероприятий по недопущению загрязнения водоохранных зон водных объектов и ухудшения качества паводковых вод, особенно в районах накопления жидких отходов, очистных сооружений и в местах хранения ядохимикатов, въезда автотранспорта на ледовые покрытия рек и водоемов | КЧС и ПБ района, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, ФГУ «Средволгаводхоз» (по согласованию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике Татарстан (по согласованию) | организационные мероприятия – до 15.03.2011, практические – в период половодья |
|  | Проведение обследования сельскохозяйственных объектов и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления паводковыми водами | Кукморское районное государственное ветеринарное объединение, КЧС и ПБ района | до 01.04.2011 |
|  | Очистка водопропускных труб, ливнестоков, каналов, сооружений ливневой канализации на дорогах района, улично – дорожной сети населенных пунктов для пропуска максимальных объемов талых вод | Кукморский участок Сабинского филиала ОАО «Татавтодор», поселения, КЧС и ПБ района | до начала и в период половодья |
|  | Проведение обследования кабельных линий электроснабжения, трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного затопления. Принятие мер по их безопасной эксплуатации | Кукморский РЭС, КЧС и ПБ района | до 25.03.2011 и в период половодья |
|  | Проведение обследования и укрепления мостов, подготовка материалов и средств для их восстановления. Установление особого контроля за потенциально опасными низководными искусственными сооружениями. Определение мест возведения временных переправ и переходов | Кукморский участок Сабинского филиала ОАО «Татавтодор», поселения, КЧС и ПБ района | до начала и в период половодья |
|  | Организация проведения проверок готовности автодорог и искусственных сооружений к работе в период прохождения весеннего половодья и уровня их содержания | Кукморский участок Сабинского филиала ОАО «Татавтодор», поселения, КЧС и ПБ района | до начала и в период половодья |
|  | Организация проведения работ по отводу талых вод от жилых зданий и объектов систем жизнеобеспечения населения, попадающих в зоны возможного затопления | поселения, жилищные организации, КЧС и ПБ района | до 25.03.2011 и в период половодья |
|  | Обеспечение коммунальных систем автономными резервными источниками энергоснабжения на лизинговой основе | КЧС и ПБ района, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, | до 25.03.2011 и в период половодья |
|  | Подготовка плавсредств, инженерной, дорожно-строительной и другой необходимой техники на случай проведения экстренных аварийно-восстановительных работ, обеспечение ее необходимым количеством топлива и смазочными материалами | поселения, КЧС и ПБ района | до 20.03.2011 |
|  | Создание запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий: финансовых, материально-технических средств; инертных и сорбирующих материалов | поселения, организации, КЧС и ПБ района | до 20.03.2011 |
|  | Проведение подготовительных работ по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям в период половодья. Создание необходимого резерва медикаментов | МБУЗ «Кукморская ЦРБ» | до 01.04.2011 |
|  | Проведение подготовительных работ для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в период половодья | поселения, организации, КЧС и ПБ района | до 01.04.2011 |
|  | Обеспечение создания дополнительных запасов обеззараживающих средств, реагентов на предприятиях водоподготовки для принятия экстренных мер при ухудшении качества подаваемой питьевой воды | балансодержатели объектов водоснабжения и водоотведения, КЧС и ПБ района | до 01.04.2011 |
| Контрольные мероприятия |
|  | Заслушивание руководителей жилищно-коммунальных, дорожных, энергетических, медицинских предприятий и организаций, поселений о готовности к паводковому периоду | КЧС и ПБ района | до 25.03.2011 |
|  | Организация санитарно-эпидемиологического контроля за качеством питьевой воды, состоянием открытых водоисточников, водозаборов, используемых для обеспечения населения питьевой водой | Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан в Кукморском районе (по согласованию), балансодержатели объектов водоснабжения и водоотведения, КЧС и ПБ района, | до 10.05.2011 |
|  | Организация контроля за подготовкой и качеством проведения мероприятий по защите населения и территорий в паводковый период поселениями и организациями | рабочая группа КЧС и ПБ района | до 01.04.2011 |
|  | Своевременное информирование населения о прохождении весеннего паводка на территории района | Управление МЧС РТ района | до начала и в период половодья |

Управляющий делами

Исполнительного комитета                                                                                                             А.Р. Вагапова

Согласовано:

Начальник Управления МЧС РТ

по Кукморскому муниципальному району,

подполковник внутренней службы				                              М.М.Рахматуллин