| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.02.2015 | пгт.Кукмор | КАРАР №155 |

О  мероприятиях по защите населения  и территории Кукморского муниципального района в период весеннего половодья  2015 года

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, хозяйственных и жилых объектов,  гидротехнических сооружений,  дорог и мостов в период весеннего половодья 2015 года на территории Кукморского муниципального района и во исполнение  Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 февраля 2015 г. № 82 «О  мероприятиях по защите населения  и территории Республики Татарстан в период весеннего половодья  2015 года» постановляю:

- Утвердить:

- состав районной противопаводковой комиссии на 2015 год согласно приложению № 1;

- план мероприятий по защите населения и территорий Кукморского муниципального района в период весеннего половодья 2015 года (далее – План) согласно приложению № 2.

2.  Предложить:

2.1. комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  всех уровней на территории Кукморского муниципального района, организациям и учреждениям, указанным в Плане:

обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

осуществлять руководство работами по ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 ноября 2004 г.  № 480 «О территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан»;

2.2. государственному автономному учреждению здравоохранения «Кукморская центральная районная больница» (Халиев Р.Б.) подготовить медицинские учреждения и иные объекты, находящиеся в его подведомственности, для срочной медицинской помощи гражданам, пострадавшим от весеннего половодья;

2.3. руководителям исполнительных комитетов поселений,  учреждений, предприятий и организаций района независимо от форм собственности:

- принять своевременные меры по подготовке к пропуску паводка на прудах и обеспечить их сохранность, установить постоянный контроль за  зонами, где предполагается высокий уровень половодья;

- обеспечить  своевременную  вывозку материальных ценностей из предполагаемых зон затопления, а также подготовить необходимые запасы материальных ресурсов для осуществления неотложных работ во время паводка;

- на период высокого половодья установить дежурство ответственных работников;

- разработать мероприятия по подготовке к паводку и  организовать постоянный контроль  их выполнения,  обратив особое внимание на проведение неотложных мер, предупреждающих затопление зданий и сооружений, складских и других помещений, порчу материальных ценностей, а также автомобильных дорог и мостов;

2.4. Кукморскому районному узлу электрических сетей Арского ЗУЭС филиала ОАО «Таттелеком» (Камалов Р.Х.) обеспечить на период половодья оперативную телефонную связь для передачи информации и оповещения населения;

2.5. руководителям торговых предприятий и индивидуальным предпринимателям, обслуживающим сельские поселения, заблаговременно обеспечить продовольствием и товарами первой необходимости труднодоступные сельские населенные пункты района;

2.6. Лубянскому сельскому исполнительному комитету (Фахразиев Р.Ф.) совместно с заинтересованными организациями и индивидуальными предпринимателями поселения организовать завоз двухмесячного запаса продуктов питания, товаров первой необходимости, горюче-смазочных материалов, лекарственных препаратов для устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения с. Лубяны.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о Руководителя

Исполнительного комитета                   	                 А.Х. Гарифуллин

## Приложение  №1

## к  постановлению  Руководителя

## Исполнительного комитета

## Кукморского муниципального района

от  «__» февраля 2015 года № _______

С О С Т А В

районной противопаводковой комиссии

на 2015 год

| Гарифуллин А.Х. | - председатель комиссии, Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета Кукморского муниципального района |
| --- | --- |
| Ахмадуллин Р.Н. | - заместитель председателя комиссии, заместитель Руководителя Исполнительного комитета Кукморского муниципального района |
| Рахматуллин М.М. | - заместитель председателя комиссии, начальник ФГКУ «117 пожарная часть Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан» (по согласованию) |

Члены комиссии:

| Бурганов М.Ю. | - начальник Кукморской районной эксплуатационной газовой службы ЭПУ «Центргаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» (по согласованию) |
| --- | --- |
| Вилданов И.М. | - начальник Кукморского ДРСУ Сабинского филиала ОАО ПРСО «Татавтодор» (по согласованию) |
| Нотфуллин Р.Ф. | - руководитель Кукморского поселкового Исполнительного комитета (по согласованию) |
| Нургалиев Р.Р. | - начальник отдела Министерства внутренних дел России в Кукморском районе (по согласованию) |
| Фахразиев Р.Ф. | - глава Лубянского сельского поселения (по согласованию) |
| Камалов Р.Х. | - начальник Кукморского районного узла электрических сетей Арского ЗУЭС филиала ОАО «Таттелеком» (по согласованию) |
| Мансуров Р.М. | начальник Управления образования Исполнительного комитета Кукморского муниципального района; |
| Сабирзянов Р.Р. | государственный инспектор Приволжского территориального отдела Управления по технологическому и экологическому надзору федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Татарстан (Татарстан) (по согласованию) |
| Халиуллин Р.Ш. | - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в Кукморском районе (по согласованию) |

Управляющий делами

Исполнительного комитета						Р.З.Мингазова

## Приложение № 2

## к  постановлению  Руководителя

## Исполнительного комитета

## Кукморского муниципального района

от  «__» февраля 2015 года № _______

П л а н

мероприятий по защите населения и территории Кукморского муниципального района

в период весеннего половодья 2015 года

| № п.п. | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
|  | Составление графика проверки выполнения мероприятий по подготовке поселений Кукморского муниципального района к весеннему половодью 2015 года | рабочая группа КЧС И ПБ района | до 05.03.2015 |
|  | Регулярное рассмотрение вопросов, требующих принятия экстренных мер для уменьшения и ликвидации последствий весеннего половодья | рабочая группа КЧС И ПБ района | до начала и в период половодья |
|  | Оказание организационно-методической помощи поселениям Кукморского муниципального района в подготовке и проведении предупредительных и противопаводковых мероприятий | рабочая группа КЧС И ПБ района | до начала и в период половодья |
|  | Организация выездов членов рабочей группы КЧС И ПБ района в населенные пункты района, попадающие в зону возможного затопления, в целях оказания методической и практической помощи по вопросам подготовки и проведения противопаводковых мероприятий | рабочая группа КЧС И ПБ района | до 20.03.2015 |
|  | Предоставление КЧС И ПБ района характеристик ожидаемого половодья, прогноза максимальных уровней воды на реках района | Кукморский гарнизон пожарной охраны (по согласованию) | 17.03.2015– 01.06.2015 |
|  | Организация функционирования временной наблюдательной сети (гидрологических постов) для контроля за уровнем воды на водных объектах, особенно в прогнозируемых зонах подтопления, состоянием потенциально опасных и аварийных гидротехнических сооружений | рабочая группа КЧС И ПБ района | в период половодья |
|  | Представление в КЧС и ПБ района информации о ходе подготовки к паводковому периоду, составе противопаводковых комиссий с указанием контактных телефонов, приказов по планированию противопаводковых мероприятий | поселения, организации района (по согласованию) | до 15.03.2015 |
|  | Проведение заседаний КЧС и ПБ района по вопросу готовности к паводку 2015 года. Оценка проведенных противопаводковых мероприятий с учетом результатов прохождения половодья предыдущих лет | рабочая группа КЧС И ПБ района | до 20.03.2015 |
|  | Уточнение планов частичной эвакуации (отселения) населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного затопления паводковыми водами | рабочая группа КЧС И ПБ района, Кукморский гарнизон пожарной охраны (по согласованию) | до 20.03.2015 |
|  | Проведение тренировок действий КЧС и ПБ района, оперативных групп по защите населения и территорий в период половодья | председатель КЧС И ПБ района | до 30.03.2015 |
|  | Проверка работоспособности систем оповещения населения и КЧС и ПБ района | КЧС И ПБ района | до 15.03.2015 |
|  | Организация радиосвязи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления, проведение расчета сил и средств связи | КЧС И ПБ района, Кукморский РУЭС (по согласованию) | до 15.03.2015 |
|  | Организация контроля за качеством поверхностных вод в местах накопления жидких отходов, хранения ядохимикатов и очистных сооружений | Инспектор Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (по согласованию) | в период половодья |
|  | Формирование и обеспечение готовности групп оперативного реагирования Кукморского гарнизона пожарной охраны | Кукморский гарнизон пожарной охраны (по согласованию) | до 15.03.2015 |
|  | Доведение до населения правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем | рабочая группа КЧС И ПБ района, Кукморский гарнизон пожарной охраны (по согласованию) | до начала и в период половодья |
|  | Корректировка оперативного плана по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями на территории района в весенний период (плана «Паводок»), организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых для его выполнения | рабочая группа КЧС И ПБ района, Кукморский гарнизон пожарной охраны, службы и организации района (по согласованию) | до 15.03.2015 |
|  | Осуществление сбора и обработки информации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, а также обмен этой информацией с организациями | Кукморский гарнизон пожарной охраны (по согласованию) | до начала и в период половодья |
|  | Корректировка соглашении по организации информационного взаимодействия между администрациями муниципальных образовании и организациями, привлекаемыми к мероприятиям по защите населения и территории Республики Татарстан в период прохождения весеннего половодья 2015 года | органы местного самоуправления Республики Татарстан (по согласованию) | до 01.03.2015 |
|  | Проведение тренировок с органами управления, силами и средствами организации, ведомств муниципальных образовании, в которых в соответствии с прогнозом возможно подтопление населенных пунктов | КЧС И ПБ района | До 15.03.2015 |
| Практические мероприятия |
|  | Организация проведения взрывных работ на участках малых рек по ликвидации ледовых заторов (при необходимости) | Кукморский гарнизон пожарной охраны (по согласованию), МЧС Республики Татарстан (по согласованию) | в период половодья |
|  | Организация проведения работ по подготовке гидротехнических сооружений (объектов инженерной защиты, прудов, плотин, дамб) к пропуску максимальных объемов талых вод | собственники гидротехнических сооружений, эксплуатирующие организации (по согласованию) | до 10.03.2015 |
|  | Предупреждение возникновения заторов и зажоров льда, организация дробления льда, пропуск ледовых образований через водосбросные отверстия по всему фронту гидротехнических сооружений | собственники гидротехнических сооружений, эксплуатирующие организации( по согласованию), КЧС и ПБ района | в период половодья |
|  | В случае прогноза интенсивных паводков в особо опасных местах усиление надзора за сооружениями инженерной защиты, организация круглосуточного дежурства и надежной системы оповещения и связи | собственники гидротехнических сооружений, эксплуатирующие организации (по согласованию), КЧС и ПБ района | до начала и в период половодья |
|  | Подготовка возле населенных пунктов, подверженных подтоплению, временных вертолетных площадок (при наличии возможности) для оказания помощи населению посредством применения авиационной техники | КЧС и ПБ района, органы местного самоуправления поселений (по согласованию), | до 15.03.2015 |
|  | Обеспечение населенных пунктов, подверженных подтоплению, для оказания помощи населению (при возможности) легкомоторными плавательными средствами | КЧС и ПБ района, органы местного самоуправления поселений (по согласованию), | до 15.03.2015 |
|  | Повторное обследование мелиоративных систем и сооружений в целях своевременного обнаружения и устранения допущенных в процессе ремонта недоделок и неблагоприятных последствий зимнего периода | собственники гидротехнических сооружений, эксплуатирующие организации (по согласованию), КЧС и ПБ района | до 25.03.2015 |
|  | Проведение проверок наличия на территории района гидротехнических сооружений, представляющих угрозу для населения и территории, безопасная эксплуатация которых не может быть обеспечена | собственники гидротехнических сооружений, эксплуатирующие организации (по согласованию), КЧС и ПБ района | до 20.03.2015 |
|  | Формирование перечня гидротехнических сооружений, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы развитие водохозяйственного комплекса в Российской Федерации в 2012-2020 годах» | КЧС и ПБ района совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (по согласованию) | до 01.05.2015 |
|  | Проведение комиссионного обследования гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии, а также не имеющих государственной регистрации собственности (переданных по актам приема-передачи). Составление совместных актов обследования гидротехнических сооружений | КЧС и ПБ района, органы местного самоуправления поселений (по согласованию), Приволжское управление Ростехнадзора (по согласованию) | до начала и в период половодья |
|  | Проведение организационных и инженерно-технических мероприятий по недопущению загрязнения водоохранных зон водных объектов и ухудшения качества паводковых вод, особенно в районах накопления жидких отходов, очистных сооружений и в местах хранения ядохимикатов, въезда автотранспорта на ледовые покрытия рек и водоемов | КЧС и ПБ района, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (по согласованию), ФГУ «Средволгаводхоз» (по согласованию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике Татарстан (по согласованию) | организационные мероприятия – до 15.03.2015 практические – в период половодья |
|  | Проведение обследования сельскохозяйственных объектов и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления паводковыми водами | Кукморское районное государственное ветеринарное объединение (по согласованию), КЧС и ПБ района | до 01.04.2015 |
|  | Очистка водопропускных труб, ливнестоков, каналов, сооружений ливневой канализации на дорогах района, улично – дорожной сети населенных пунктов для пропуска максимальных объемов талых вод | Кукморский ДРСУ Сабинского филиала ОАО «Татавтодор» (по согласованию), поселения (по согласованию), КЧС и ПБ района | до начала и в период половодья |
|  | Проведение обследования кабельных линий электроснабжения, трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного затопления. Принятие мер по их безопасной эксплуатации | Кукморский район электрических сетей филиала ОАО «Сетевая кампания» «Елабужские электрические сети» (по согласованию), КЧС и ПБ района | до 25.03.2015 и в период половодья |
|  | Проведение обследования и укрепления мостов, подготовка материалов и средств для их восстановления. Установление особого контроля за потенциально опасными низководными искусственными сооружениями. Определение мест возведения временных переправ и переходов | Кукморский ДРСУ Сабинского филиала ОАО «Татавтодор» (по согласованию), поселения (по согласованию), КЧС и ПБ района | до начала и в период половодья |
|  | Организация проведения проверок готовности автодорог и искусственных сооружений к работе в период прохождения весеннего половодья и уровня их содержания | Кукморский ДРСУ Сабинского филиала ОАО «Татавтодор» (по согласованию), поселения (по согласованию), КЧС и ПБ района | до начала и в период половодья |
|  | Организация проведения работ по отводу талых вод от жилых зданий и объектов систем жизнеобеспечения населения, попадающих в зоны возможного затопления | поселения (по согласованию), организации, обслуживающие жилищный фонд (по согласованию), КЧС и ПБ района | до 25.03.2015 и в период половодья |
|  | Обеспечение коммунальных систем автономными резервными источниками энергоснабжения на лизинговой основе | Организации жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию), КЧС и ПБ района | до 25.03.2015 и в период половодья |
|  | Подготовка плавсредств, инженерной, дорожно-строительной и другой необходимой техники на случай проведения экстренных аварийно-восстановительных работ, обеспечение ее необходимым количеством топлива и смазочными материалами | поселения (по согласованию), КЧС и ПБ района | до 20.03.2015 |
|  | Создание запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий: финансовых, материально-технических средств; инертных и сорбирующих материалов | поселения (по согласованию), организации (по согласованию), КЧС и ПБ района | до 20.03.2015 |
|  | Проведение подготовительных работ по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям в период половодья. Создание необходимого резерва медикаментов | ГАУЗ «Кукморская ЦРБ» (по согласованию) | до 01.04.2015 |
|  | Проведение подготовительных работ для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в период половодья | поселения (по согласованию), организации (по согласованию), КЧС и ПБ района | до 01.04.2015 |
|  | Обеспечение создания дополнительных запасов обеззараживающих средств, реагентов на предприятиях водоподготовки для принятия экстренных мер при ухудшении качества подаваемой питьевой воды | балансодержатели объектов водоснабжения и водоотведения (по согласованию), КЧС и ПБ района | до 01.04.2015 |
|  | Утверждение перечня объектов мелиоративных работ по восстановлению гидротехнических сооружений, которые включают работы по проектированию, строительству, реконструкции, восстановлению, капитальному ремонту плотин и гидротехнических сооружений в 2015 году за счет средств бюджета Республики Татарстан в рамках реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 №235 | КЧС и ПБ района, органы местного самоуправления поселений (по согласованию) |  |
|  | Обеспечение условии для подвоза питьевой воды на случай затопления, подтопления источников питьевого водоснабжения населенных пунктов | КЧС и ПБ района, органы местного самоуправления поселений (по согласованию), | до начала и в период половодья |
| Контрольные мероприятия |
|  | Заслушивание руководителей жилищно-коммунальных, дорожных, энергетических, медицинских предприятий и организаций, поселений о готовности к паводковому периоду | КЧС и ПБ района | до 25.03.2015 |
|  | Организация санитарно-эпидемиологического контроля за качеством питьевой воды, состоянием открытых водоисточников, водозаборов, используемых для обеспечения населения питьевой водой | Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан в Кукморском районе (по согласованию), балансодержатели объектов водоснабжения и водоотведения (по согласованию), КЧС и ПБ района | до 10.05.2015 |
|  | Организация контроля за подготовкой и качеством проведения мероприятий по защите населения и территорий в паводковый период поселениями и организациями | рабочая группа КЧС и ПБ района | до 01.04.2015 |
|  | Своевременное информирование населения о прохождении весеннего паводка на территории района | рабочая группа КЧС и ПБ района | до начала и в период половодья |

Управляющий делами

Исполнительного комитета							Р.З. Мингазова